АО «НПП «ПОЛЁТ»

“___”____________2026г.                            № ________                                               г.Н.Новгород

Утверждаю:

Начальник ЦЦТ

А.В. Растунин

_____________________

“___”____________2026г.

Отчет по план-графику работы о.942 ЦЦТ

за (март) 2026 г.

| № п/п | Вид работ | Исполнитель Ф.И.О. | Трудоемкость (ч/ч) | Срок | Выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работа в Документообороте |  |  |  |  |  |
|  | Работа в ЗУП |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка макета печатной формы «Акт исследования» | Кузнецов Л. А. | 8 | В течение месяца | В пол. объеме | Сдал Ловкову А. С. |
| 2 | Разработка макета печатной формы «Программа исследования» | Кузнецов Л. А. | 4 | В течение месяца | В пол. объеме | Сдал Ловкову А. С. |
|  | Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 3 | Изучение 1С:Предприятие | Кузнецов Л. А. | 80 | В течение месяца | В непол. объеме | Пройдена книга по основам программы, сейчас прохожу видеокурс |
| 4 | Написание User Stories для проекта Service Desk | Кузнецов Л. А. | 4 | В течение месяца | В пол. объеме |  |
| 5 | Написание Use Cases для проекта Service Desk | Кузнецов Л. А. | 4 | В течение месяца | В пол. объеме |  |
| 6 | Разработка диаграмм бизнес-процессов для проекта Service Desk | Кузнецов Л. А. | 20 | В течение месяца | В пол. объеме |  |
| 7 | Разработка макета пользовательского интерфейса Service Desk | Кузнецов Л. А. | 20 | В течение месяца | В пол. объеме |  |
|  |  | ИТОГО: | 140/152 |  |  |  |

Начальник ЦЦТ								А.В. Растунин